附件

第三轮省级生态环境保护督察第三十八项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 蜀道集团及下属企业对防范化解环境风险重视不够，防控措施不力、化解不到位。27条运营高速穿越饮用水水源地，17条未按要求备案突发环境事件应急预案。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 集团公司有关部门、各相关直属（直管）企业 |
| 整改目标 | 落实环境风险管控措施，完善环境风险识别管控机制，提升风险防范化解能力；健全完善突发环境事件应急管理体系，提升应急处置水平。 |
| 整改措施 | - 1.2023年10月底前，印发集团公司《突发环境事件应急预案》，督促指导各级企业及时修订完善应急预案，按要求完成备案工作。2.2023年10月底前，完成17条相关路段所属公司的《突发环境事件应急预案》备案工作。 - 3.健全完善环境风险识别排查整改机制和环境风险分级管控机制，定期了解掌握更新环境风险、环境问题情况。 |
| 整改主要工作 及成效 | - 1.集团公司健全完善突发环境事件应急管理体系，编制印发《突发环境事件应急预案》，明确应急组织领导和应急管理流程，开展环境风险辨识，提高环境应急处置能力。 - 2.集团公司所属雅眉乐公司、成德南公司、川东公司、攀西公司、川北公司、广南公司、仁沐公司、川南公司、川西公司、成渝分公司、成宜公司等运营高速公路公司，均已在属地生态环境主管部门完成《突发环境污染事件专项应急预案》备案工作。 - 3.集团公司建立《建设项目重大环境风险管控清单》备案管理机制，定期了解掌握、更新环境风险、环境问题情况。各直属企业严格督促建设项目落实管控措施，提升风险防范化解能力。 |